Plan de pruebas de software

[ENTRE-SENA]

Fecha: [03/06/2026]

Tabla de contenido

Historial de Versiones	4

Información del Proyecto	4

Aprobaciones	4

Resumen Ejecutivo	5

Alcance de las Pruebas	5

Elementos de Pruebas	5

Nuevas Funcionalidades a Probar	6

Pruebas de Regresión	6

Funcionalidades a No Probar	7

Enfoque de Pruebas (Estrategia)	7

Criterios de Aceptación o Rechazo	8

Criterios de Aceptación o Rechazo	8

Criterios de Suspensión	8

Criterios de Reanudación	9

Entregables	9

Recursos	10

Requerimientos de Entornos – Hardware	10

Requerimientos de Entornos – Software	10

Herramientas de Pruebas Requeridas	11

Personal	11

Entrenamiento	12

Planificación y Organización	12

Procedimientos para las Pruebas	12

Matriz de Responsabilidades	13

Cronograma	13

Premisas	14

Dependencias y Riesgos	14

Referencias	15

Glosario	15

# Historial de versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29/06/26 | 1.0 | ENTRE-SENA | SENA | CREACION DE DOCUMENTO |
| 03/07/26 | 1.1 | ENTRE-SENA | SENA | ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS |
| 06/07/26 | 1.2 | ENTRE-SENA | SENA | PLAN DE PRUEBAS COMPLETO |
| 11/07/26 | 1.3 | ENTRE-SENA | SENA | ACTUALIZACION |

# Información del proyecto

| Empresa / Organización | Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA |
| --- | --- |
| Proyecto | ENTRE-SENA – Sistema de Control de Ingreso y Salida de Aprendices, Instructores, Administradores y Vigilantes |
| Fecha de preparación | 07 de julio de 2026 |
| Cliente | Centro de Formación SENA |
| Patrocinador principal | Coordinación Académica del Centro de Formación |
| Gerente / Líder de proyecto | Andrés Rodríguez |
| Gerente / Líder de pruebas de software | Brayan Gutierrez |

# Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Departamento u organización | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Andrés Rodríguez. | Líder del Proyecto | SENA | 07/07/2026 |  |
| Brayan Gutierrez | Líder QA | SENA | 07/07/2026 |  |
| Jose Hurtado | Desarrollador | SENA | 07/07/2026 |  |
| Gabriela Olarte | Analista | SENA | 07/07/2026 |  |

# Resumen ejecutivo

El presente Plan de Pruebas de Software establece las actividades necesarias para verificar el correcto funcionamiento del sistema ENTRE-SENA, desarrollado como solución tecnológica para el control de ingreso y salida de aprendices, instructores, administradores y vigilantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

El objetivo principal es garantizar que cada uno de los módulos del sistema cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos durante el análisis del proyecto, asegurando la calidad del software antes de su puesta en funcionamiento.

Las pruebas permitirán detectar errores funcionales, inconsistencias en la interfaz, problemas de seguridad, fallos en la base de datos y errores en el manejo de usuarios, garantizando un sistema confiable, seguro y fácil de utilizar

.

# Alcance de las pruebas

## Elementos de pruebas

- Inicio de sesión.

- Recuperación de contraseña.

- Gestión de usuarios.

- Gestión de aprendices.

- Gestión de instructores.

- Gestión de vigilantes.

- Gestión de administradores.

- Registro de ingreso.

- Registro de salida.

- Consulta de registros.

- Gestión de novedades.

- Reportes.

- Configuración del sistema.

- Auditoría.

- Base de datos.

## Nuevas funcionalidades a probar

Se validará el correcto funcionamiento de:

- Registro de ingreso mediante identificación.

- Registro automático de hora de entrada.

- Registro automático de hora de salida.

- Consulta de historial de ingresos.

- Administración de usuarios.

- Cambio de contraseña.

- Asignación de roles.

- Generación de reportes.

- Gestión de novedades.

- Validación de permisos según el rol.

- Consulta de estadísticas.

- Auditoría de acciones realizadas.

## Pruebas de regresión

Después de cada modificación se validará nuevamente:

- Inicio de sesión.

- Consulta de usuarios.

- Registro de ingresos.

- Registro de salidas.

- Reportes.

- Base de datos.

- Validación de permisos.

- Gestión de perfiles.

- Historial de registros.

## Funcionalidades a no probar

Durante esta fase no se contemplan pruebas sobre:

- Integración con sistemas externos.

- Aplicación móvil.

- Notificaciones SMS.

- Integración biométrica.

- Integración con lectores RFID.

## Enfoque de pruebas (estrategia)

Se emplearán las siguientes pruebas:

- Pruebas Unitarias.

- Pruebas Funcionales.

- Pruebas de Integración.

- Pruebas de Sistema.

- Pruebas de Usabilidad.

- Pruebas de Seguridad.

- Pruebas de Rendimiento.

- Pruebas de Regresión.

- Pruebas de Aceptación por el Usuario

# Criterios de aceptación o rechazo

## Criterios de aceptación o rechazo

El sistema será aceptado cuando:

- El 100% de los casos críticos sean exitosos.

- No existan errores críticos.

- Todos los módulos funcionen correctamente.

- La base de datos almacene correctamente la información.

- El sistema responda en menos de tres segundos por consulta.

- Los diferentes roles solo puedan acceder a las funciones autorizadas.

## Criterios de suspensión

Las pruebas serán suspendidas cuando:

- El sistema no permita iniciar sesión.

- La base de datos presente errores críticos.

- Se detecten pérdidas de información.

- Se presenten fallos de seguridad.

- El servidor se encuentre fuera de servicio.

## Criterios de reanudación

Las pruebas continuarán cuando:

- Los errores críticos hayan sido corregidos.

- El servidor esté disponible.

- La base de datos funcione correctamente.

- El equipo de desarrollo entregue una nueva versión estable.

.

# Entregables

Durante la ejecución del plan se entregarán:

- Plan de Pruebas.

- Casos de prueba.

- Evidencias de ejecución.

- Registro de incidencias.

- Informe de defectos.

- Informe final de pruebas.

- Acta de aceptación.

# Recursos

## Requerimientos de entornos – Hardware

Hardware

- Computadores de escritorio.

- Servidor de pruebas.

- Router.

- Switch.

- Red LAN.

- Impresora.

- Sensor biometrico (huella)

## Requerimientos de entornos – Software

Software

- Windows 11.

- XAMPP.

- MySQL.

- PHP.

- Visual Studio Code.

- Google Chrome.

- Microsoft Edge.

- Git.

- GitHub.

## Herramientas de pruebas requeridas

- PHPUnit.

- Postman.

- phpMyAdmin.

- GitHub.

- Excel.

- Word.

- Trello.

## Personal

| - Líder del Proyecto | 1 |
| --- | --- |

| - Analista QA | 1 |
| --- | --- |

| - Desarrolladores | 2 |
| --- | --- |

| - Tester | 2 |
| --- | --- |

| - Usuario Final | 4 |
| --- | --- |

.

## Entrenamiento

Antes de iniciar las pruebas se capacitará al personal sobre:

- Funcionamiento del sistema.

- Casos de prueba.

- Registro de incidencias.

- Uso de Postman.

- Manejo de GitHub.

- Procedimientos de validación

# Planificación y organización

## Procedimientos para las pruebas

- Preparación del ambiente.

- Configuración de la base de datos.

- Inicio del sistema.

- Ejecución de casos de prueba.

- Registro de resultados.

- Registro de errores.

- Corrección de defectos.

- Re ejecución.

- Elaboración del informe final

## Matriz de responsabilidades

| Actividad | Líder Proyecto | QA | Desarrolladores | Cliente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación | R | C | I | I |
| Diseño pruebas | A | R | C | I |
| Ejecución | I | R | C | I |
| Corrección errores | I | C | R | I |
| Validación final | A | R | C | A |

## Cronograma

| Actividad | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- |
| Planeación | 03/06/2026 | 05/06/2026 |
| Diseño Casos | 06/06/2026 | 12/06/2026 |
| Pruebas Unitarias | 13/06/2026 | 18/06/2026 |
| Pruebas Integración | 19/06/2026 | 24/06/2026 |
| Pruebas Sistema | 25/06/2026 | 30/06/2026 |
| Corrección Errores | 01/07/2026 | 04/07/2026 |
| Pruebas Finales | 05/07/2026 | 06/07/2026 |
| Entrega | 07/07/2026 | 07/07/2026 |

## Premisas

- El sistema estará disponible durante todas las pruebas.

- Los desarrolladores corregirán oportunamente los errores.

- Los usuarios estarán disponibles para validar el sistema.

- El servidor permanecerá operativo.

- La base de datos contendrá información de prueba.

## Dependencias y Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Caída del servidor | Media | Alta | Copias de respaldo y servidor alterno. |
| Errores de base de datos | Baja | Alta | Respaldos diarios. |
| Retraso del desarrollo | Media | Alta | Seguimiento semanal del proyecto. |
| Cambios en requisitos | Media | Media | Control de cambios documentado. |
| Falta de disponibilidad de usuarios | Baja | Media | Programar sesiones con anticipación. |

# Referencias

- Documento de Requisitos de Software (SRS).

- Historias de Usuario del proyecto ENTRE-SENA.

- Casos de Uso.

- Product Backlog.

- Sprint Backlog.

- Metodología Scrum.

- IEEE 829 Software Test Documentación.

- Manual de Usuario.

- Manual Técnico.

# Glosario

Caso de prueba:  conjunto de pasos para validar una funcionalidad.

Defecto:  error encontrado durante las pruebas.

Prueba funcional:  verifica que una funcionalidad cumpla el requisito.

Prueba de regresión:  confirma que cambios recientes no afecten funcionalidades existentes.

QA:  aseguramiento de la calidad del software.

Incidencia:  problema detectado durante la ejecución de las pruebas.

RACI:  matriz que define responsables, aprobadores, consultados e informados.

Sprint:  período de trabajo dentro de Scrum.

Historia de Usuario: descripción de una necesidad desde la perspectiva del usuario.

ENTRE-SENA: sistema de control de acceso desarrollado como proyecto ADSO para el SENA.