Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Sena |
| --- | --- |
| Proyecto | Entre-Sena |

Información de la reunión:

| Lugar | Centro de materiales y ensayos |
| --- | --- |
| Fecha | 18/06/2026 |
| Número de iteración / sprint | 01 |
| Personas convocadas a la reunión | Brayan Gutiérrez José Hurtado Andrés Rodríguez Gabriela Olarte |
| Personas que asistieron a la reunión | Brayan Gutiérrez José Hurtado Andrés Rodríguez Gabriela Olarte |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Se realizó un análisis inicial del problema relacionado con el control manual de entradas y salidas de los aprendices del Sena - Se identificó la necesidad de mejorar el control de ingreso y salida de aprendices - El equipo logró organizar las actividades y asignar responsabilidades para avanzar en el desarrollo del proyecto. ❖ Se establecieron las primeras funciones del sistema, como registrar ingresos, registrar salidas y consultar información de asistencia | ❖Algunos requisitos del sistema faltaron por definir con más precisión ❖ Se presentaron dificultades al momento de establecer todos los datos necesarios para el registro de los usuarios. ❖ No se contó con una validación completa por parte de los usuarios finales en esta etapa. ❖ Se identificó la necesidad de mejorar la documentación de los avances realizados durante la iteración. | ❖ Realizar una mejor recopilación de información mediante entrevistas o encuestas a los usuarios del sistema. ❖ Definir completamente los requisitos funcionales y no funcionales antes de iniciar el desarrollo. ❖ Crear modelos o prototipos del sistema para validar la solución propuesta. ❖ Mejorar la comunicación del equipo mediante reuniones de seguimiento y revisión de actividades. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.